طبقه‌بندی: محرمانه تجاری ¦ اسناد راهبردی مهندسی و بازرگانی

سامانه هوشمند مدیریت و هدایت
استعلام‌های مهندسی آتبین ایستا

اولین گام در ایجاد زیرساخت هوشمند مدیریت فرآیندهای مهندسی، فروش و عملیات سازمانی آتبین ایستا

مبتنی بر تحلیل هوشمند اسناد مهندسی، دانش فنی محصولات و یکپارچه‌سازی با Sarv CRM

طرح جامع معماری جریان داده‌ها، هوش اسناد و استقرار فاز نخست (Enterprise Production MVP)

| کارفرما | نوع سند | نسخه سند | تاریخ تدوین |
| --- | --- | --- | --- |
| شرکت فنی و مهندسی آتبین ایستا | گزارش نمونه استاندارد سازمانی | نسخه ۱٫۰ مصوب | شهریور ۱۴۰۵ (سپتامبر ۲۰۲۶) |

بخش ۱: طرح مدیریتی و اجرایی سامانه هوشمند

فصل ۱: خلاصه مدیریتی، ارزش‌های راهبردی و نقشه تحول دیجیتال

جایگاه استراتژیک در زنجیره ارزش: شرکت‌های فعال در زنجیره تامین صنایع بالادستی نفت، گاز و پتروشیمی روزانه با حجم چشمگیری از استعلام‌های خرید (RFQ)، اسناد مناقصه و مکاتبات مهندسی مواجه هستند. در این عرصه فوق‌تخصصی، سرعت و دقت در ارزیابی اولیه، تشخیص دپارتمان تخصصی، استخراج مشخصات فنی کالا و ارجاع به‌موقع درخواست‌ها، مرز باریک میان پیروزی در قراردادهای بزرگ صنعتی یا حذف از زنجیره تامین کارفرمایان است.

جایگاه فاز نخست در نقشه تحول دیجیتال: فاز نخست این پروژه به عنوان هسته اولیه معماری تحول دیجیتال فرآیندهای مهندسی و بازرگانی آتبین ایستا طراحی می‌شود. این سامانه به عنوان یک شتاب‌دهنده فرآیندی در کنار کارشناسان عمل کرده و با تحلیل اسناد، تطبیق با کاتالوگ‌های ۵‌گانه آتبین ایستا و سنجش ضریب اطمینان، پرونده کامل استعلام را همراه با جدول اقلام در نرم‌افزار سازمانی Sarv CRM ثبت می‌نماید.

رابطه بنیادین استنتاج هوشمند در سامانه آتبین ایستا: تصمیم ارجاع = تطبیق کاتالوگ‌های ۵‌گانه + انطباق استانداردهای ASME/API + سنجش ضریب اطمینان در این الگو، هیچ استعلامی بدون شفافیت کامل منشأ و شواهد متنی به CRM ارسال نخواهد شد.

پنج ارزش راهبردی سامانه برای آتبین ایستا:

▪ ارزش ۱ (سرعت پاسخگویی): کاهش زمان تریاژ و آماده‌سازی پرونده از چندین ساعت به کمتر از ۱۵ دقیقه در چرخه کلان.

▪ ارزش ۲ (ارتقای ظرفیت تیم فروش): آزادسازی مهندسان ارشد از تایپ دستی ردیف‌های اقلام MTO و معطوف شدن تمرکز به محاسبات فنی.

▪ ارزش ۳ (کاهش خطای ارجاع): تصمیم‌گیری بر پایه تطبیق دقیق عبارات متن با ۵ کاتالوگ مهندسی به جای حدس و گمان.

▪ ارزش ۴ (نهادینه‌سازی دارایی دانشی): تبدیل دانش تجربی افراد کلیدی سازمان به یک پایگاه دانش دیجیتال پایدار و ضد ضربه.

▪ ارزش ۵ (استقرار امن محلی): استقرار کامل محلی درون‌سازمانی (On-Premise) بر روی سرور موجود شرکت HP G8 بدون خروج داده.

جدول ارزیابی شاخص‌های کلیدی هدف (Target SLAs):

| شاخص کلیدی هدف (Target SLA) | وضعیت فرآیند سنتی فعلی | هدف‌گذاری با استقرار سامانه هوشمند |
| --- | --- | --- |
| زمان کلی آماده‌سازی پرونده و ارجاع | ۴ الی ۶ ساعت پس از وصول ایمیل | کمتر از ۱۵ دقیقه (کاهش بیش از ۸۰٪) |
| زمان پردازش اسناد متنی دیجیتال | ۲۰ الی ۴۵ دقیقه برای هر استعلام | کمتر از ۲ دقیقه به صورت تمام‌خودکار |
| زمان بررسی در کارتابل انسانی (HITL) | بررسی دستی مجدد و طولانی | کمتر از ۳۰ ثانیه (تایید با ۱ کلیک) |
| دقت دسته‌بندی و تطبیق استانداردها | وابسته به حضور کارشناس مشخص | دقت پایدار و تطبیق مستند با کاتالوگ‌ها |

پیام نهایی به مدیریت ارشد سازمان: سامانه هوشمند مدیریت استعلام‌های مهندسی آتبین ایستا، نخستین گام بنیادین در مسیر تبدیل شرکت فنی مهندسی آتبین ایستا به پیشگام فناوری‌های هوش مصنوعی در صنعت تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی کشور است.